数据智能体服务系统

需求规格说明书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目周期 | 3 周 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 适用阶段 | 需求分析、系统设计、开发实现、测试验收 |
| 编写日期 | 2026 年 6 月 23 日 |

文档定位 本文档用于说明数据智能体服务系统的建设目标、功能范围、核心需求、验收标准和三周实施计划，可作为项目启动、开发分工和答辩说明的依据。

# 文档目录

1. 项目背景与目标

2. 项目范围

3. 用户角色与业务流程

4. 功能需求

5. 非功能需求

6. 数据需求

7. 接口需求

8. 验收标准

9. 三周项目计划

10. 风险与应对

11. 后续扩展方向

# 1. 项目背景与目标

企业在日常经营过程中会产生大量销售、订单、客户投诉、访问转化等数据。传统数据分析系统通常依赖固定报表或人工编写 SQL，存在使用门槛高、分析效率低、指标口径难解释、无法连续追问等问题。

本项目建设一个可本地运行的数据智能体服务系统，使用户能够通过自然语言提出经营分析问题，由系统自动完成数据理解、查询规划、安全执行、图表生成、结论总结和知识库问答。

总体目标 完成一个三周周期内可演示、可测试、可扩展的数据智能体 MVP，形成从数据接入到智能分析、知识问答、历史会话和报告导出的完整闭环。

| 目标编号 | 目标内容 |
| --- | --- |
| G-01 | 支持企业经营数据上传、接入、预览和元数据管理。 |
| G-02 | 支持用户使用自然语言进行数据分析并生成图表。 |
| G-03 | 支持系统自动生成安全的只读 SQL 查询。 |
| G-04 | 支持业务知识库问答，用于解释指标口径、字段含义和业务规则。 |
| G-05 | 支持多轮对话、上下文继承、历史恢复和历史删除。 |
| G-06 | 支持模型和 Embedding 服务在后端配置，前端不暴露 API Key。 |

# 2. 项目范围

## 2.1 本期建设范围

前端数据智能体工作台，包括首页、数据源、智能分析、知识库和系统配置页面。

后端 FastAPI 服务，包括数据集、知识库、智能分析、会话和报告接口。

CSV / Excel 数据上传、SQLite 本地存储和数据集元数据识别。

自然语言分析、只读 SQL 安全校验、ECharts 图表展示和关键发现总结。

多轮会话、历史记录、历史恢复和删除能力。

业务知识库新增、删除、Embedding 索引和 Qdrant Local 检索。

## 2.2 暂不纳入本期范围

企业级权限系统，如 OIDC、RBAC、多租户和细粒度行列权限。

真实生产数据库连接器，如 MySQL、PostgreSQL、ClickHouse。

Python 沙箱执行复杂统计脚本。

Word / PDF 高级报告导出和企业模板套打。

大规模分布式部署、模型成本治理和调用限流平台。

# 3. 用户角色与业务流程

| 角色 | 说明 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 企业管理者 | 查看经营指标和趋势 | 快速了解经营变化和异常。 |
| 运营人员 | 分析销售、转化、投诉等业务数据 | 通过自然语言快速生成图表。 |
| 数据分析人员 | 验证数据、查看 SQL、解释指标 | 保证查询过程透明、可追溯。 |
| 系统管理员 | 配置模型、维护数据和知识库 | 管理 API Key、数据源和知识片段。 |

## 3.1 数据分析流程

用户输入自然语言问题。

系统识别分析意图，解析指标、时间范围和维度。

系统生成只读 SQL，并经过安全校验。

后端执行查询，返回结构化结果。

前端根据 chart spec 渲染图表，并展示关键发现和明细表格。

系统保存用户问题、助手回答和分析结果，供后续追问和历史恢复使用。

## 3.2 知识库问答流程

用户提出指标口径、字段含义或业务规则类问题。

系统识别为知识问答意图，不生成 SQL。

系统通过 Embedding 和 Qdrant Local 检索相关知识片段。

系统结合知识片段生成回答，并展示知识依据。

# 4. 功能需求

## 4.1 工作台首页

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 首页概览 | 展示数据集数量、知识片段数量、分析次数、会话数量。 | 高 |
| FR-002 | 快捷分析入口 | 提供常用分析问题入口，用户点击后进入智能分析。 | 中 |
| FR-003 | 数据资产概览 | 展示最近接入的数据集及行数、字段数。 | 中 |

## 4.2 数据源管理

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-004 | 文件上传 | 支持上传 CSV、Excel 文件。 | 高 |
| FR-005 | 数据入库 | 上传后自动创建内部数据表并写入数据。 | 高 |
| FR-006 | 元数据识别 | 自动识别字段名称、字段类型、样例值、空值率。 | 高 |
| FR-007 | 数据预览 | 支持查看数据集字段和部分样例数据。 | 中 |
| FR-008 | 演示数据初始化 | 系统首次启动时自动生成企业经营演示数据。 | 高 |

## 4.3 智能分析

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-009 | 自然语言提问 | 用户可输入中文问题进行数据分析。 | 高 |
| FR-010 | 指标识别 | 识别销售额、订单数、利润、投诉率、转化率等指标。 | 高 |
| FR-011 | 时间范围识别 | 支持近 N 天、近 N 周、本月、本年等时间表达。 | 高 |
| FR-012 | 维度拆分 | 支持按地区、产品类别、渠道等维度拆分。 | 高 |
| FR-013 | 多维拆分 | 支持日期 + 地区 + 产品类别等多维组合分析。 | 高 |
| FR-014 | 图表类型识别 | 支持折线图、柱状图、饼图等展示方式。 | 中 |
| FR-015 | SQL 生成 | 系统根据分析意图生成只读 SQL。 | 高 |
| FR-016 | 查询执行 | 系统执行 SQL 并返回结果数据。 | 高 |
| FR-017 | 关键发现生成 | 根据查询结果生成业务结论。 | 高 |
| FR-018 | SQL 查看 | 用户可查看系统实际执行的 SQL。 | 中 |

## 4.4 图表展示

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-019 | 折线图展示 | 用于展示时间趋势。 | 高 |
| FR-020 | 柱状图展示 | 用于展示分类对比。 | 高 |
| FR-021 | 饼图展示 | 用于展示占比类结果。 | 中 |
| FR-022 | 多系列图表 | 支持多地区、多产品类别组合系列展示。 | 高 |
| FR-023 | 图例滚动 | 多系列过多时支持滚动图例。 | 中 |
| FR-024 | 数据缩放 | 时间轴较长时支持横向缩放查看。 | 中 |

## 4.5 多轮对话

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-025 | 会话创建 | 用户首次提问时自动创建会话。 | 高 |
| FR-026 | 上下文继承 | 追问时继承上一轮分析条件。 | 高 |
| FR-027 | 条件修改 | 支持“只看华东”“改成柱状图”等条件变更。 | 高 |
| FR-028 | 维度追加 | 支持“按产品拆分”等追加分析维度。 | 高 |
| FR-029 | 历史消息保存 | 保存用户问题、助手回答和分析结果。 | 高 |
| FR-030 | 历史会话恢复 | 用户可打开旧会话并查看历史结果。 | 高 |
| FR-031 | 历史会话删除 | 用户可删除不需要的历史会话。 | 中 |

## 4.6 业务知识库

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-032 | 知识片段列表 | 展示所有业务知识片段。 | 高 |
| FR-033 | 新增知识片段 | 支持新增指标口径、业务规则、字段说明等内容。 | 高 |
| FR-034 | 删除知识片段 | 支持删除指定知识片段。 | 中 |
| FR-035 | 向量索引同步 | 新增或删除知识后同步更新向量索引。 | 高 |
| FR-036 | 知识库问答 | 用户提问指标口径类问题时，系统从知识库检索并回答。 | 高 |
| FR-037 | 知识依据展示 | 回答中展示引用的知识片段。 | 中 |

## 4.7 系统配置与报告

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-038 | LLM 配置状态 | 展示大模型是否已配置。 | 高 |
| FR-039 | Embedding 配置状态 | 展示 Embedding 模型是否已配置。 | 高 |
| FR-040 | API Key 安全 | API Key 只存储在后端环境变量中，前端不可见。 | 高 |
| FR-041 | 向量库状态 | 展示当前向量库类型和已索引数量。 | 中 |
| FR-042 | HTML 报告导出 | 支持将当前会话分析结果导出为 HTML 报告。 | 中 |
| FR-043 | 报告内容 | 报告包含结论、数据结果、SQL、知识依据。 | 中 |

# 5. 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 安全性 | 前端不得保存或展示模型密钥；SQL 执行限制为只读；危险 SQL 必须拦截；敏感配置不得提交到 Git。 |
| 易用性 | 系统应提供清晰导航，分析结果同时展示图表、结论、表格和 SQL。 |
| 可维护性 | 前后端分离；后端按 routers、services、models 分层；核心分析逻辑与图表展示解耦。 |
| 可扩展性 | SQLite 可替换为 PostgreSQL 或 MySQL；Qdrant Local 可升级为 Qdrant Server；规划器可升级为 LLM Planner。 |
| 性能 | 常规查询响应应控制在 5 秒以内；上传文件默认限制 20MB；查询结果限制最大返回行数。 |

# 6. 数据需求

| 数据对象 | 需要保存的主要字段 |
| --- | --- |
| 数据集 | 名称、描述、来源类型、内部表名、行数、字段数、创建时间、状态。 |
| 字段元数据 | 字段名称、字段类型、字段描述、样例值、空值率。 |
| 会话 | 会话 ID、会话标题、关联数据集、创建时间、更新时间。 |
| 消息 | 角色、内容、分析结果 payload、创建时间。 |
| 知识片段 | 标题、内容、分类、关联数据集、创建时间、向量索引信息。 |
| 审计日志 | 操作类型、资源类型、资源 ID、执行状态、详情和时间。 |

# 7. 接口需求

| 方法 | 接口 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/dashboard | 获取首页统计。 |
| GET | /api/v1/config/status | 获取系统配置状态。 |
| GET | /api/v1/datasets | 获取数据集列表。 |
| GET | /api/v1/datasets/{id} | 获取数据集详情。 |
| POST | /api/v1/datasets/upload | 上传数据集。 |
| POST | /api/v1/agent/chat | 智能分析对话。 |
| GET | /api/v1/sessions | 获取历史会话列表。 |
| GET | /api/v1/sessions/{id} | 获取会话详情。 |
| DELETE | /api/v1/sessions/{id} | 删除历史会话。 |
| GET | /api/v1/knowledge | 获取知识片段。 |
| POST | /api/v1/knowledge | 新增知识片段。 |
| DELETE | /api/v1/knowledge/{id} | 删除知识片段。 |
| POST | /api/v1/knowledge/reindex | 重建知识库向量索引。 |
| GET | /api/v1/knowledge/vector/status | 获取向量索引状态。 |
| GET | /api/v1/reports/{session_id}.html | 导出 HTML 报告。 |

# 8. 验收标准

| 验收项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 数据上传 | 能成功上传 CSV 文件并生成数据集。 |
| 元数据展示 | 能展示字段、类型、样例值。 |
| 自然语言分析 | 输入经营问题后能返回图表和结论。 |
| SQL 安全 | 危险 SQL 被拦截。 |
| 多轮追问 | 第二轮问题能继承上一轮条件。 |
| 多维图表 | 地区 + 产品类别等组合维度能完整展示。 |
| 知识库问答 | 能回答指标口径类问题并展示知识依据。 |
| 历史会话 | 能查看、恢复、删除历史对话。 |
| 知识片段 | 能新增和删除知识片段。 |
| 配置安全 | 前端不展示 API Key 明文。 |

测试验收要求 后端核心单元测试应全部通过；前端生产构建应成功；智能分析、知识库问答、删除历史会话和删除知识片段等核心链路应能完成端到端验证。

# 9. 三周项目计划

| 时间 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 完成需求分析和需求文档 | 需求规格说明书 |
| 第 2 天 | 完成系统架构设计 | 架构设计文档 |
| 第 3 天 | 搭建前后端项目骨架 | FastAPI + Vue 项目 |
| 第 4 天 | 设计数据库表结构 | SQLite 表结构 |
| 第 5 天 | 实现演示数据初始化和首页概览 | 首页 MVP |
| 第 6 天 | 实现 CSV / Excel 上传 | 数据源管理模块 |
| 第 7 天 | 实现元数据识别和数据预览 | 数据集详情页面 |
| 第 8 天 | 实现自然语言分析规划器 | 分析服务 |
| 第 9 天 | 实现 SQL 安全校验和查询执行 | 安全查询模块 |
| 第 10 天 | 实现图表展示和关键发现 | 智能分析页面 |
| 第 11 天 | 实现多轮对话和历史记录 | 会话管理 |
| 第 12 天 | 实现知识库新增、删除、检索 | 知识库模块 |
| 第 13 天 | 接入 Embedding 和 Qdrant Local | RAG 检索能力 |
| 第 14 天 | 完善多维图表、报告导出、配置页面 | 完整演示系统 |
| 第 15 天 | 测试、修复、整理答辩材料 | 测试报告、答辩材料 |

# 10. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 大模型 API 不稳定 | 分析结论生成失败 | 保留本地规则分析和降级逻辑。 |
| Embedding 服务不可用 | 知识库语义检索失败 | 降级为关键词检索。 |
| SQL 生成不准确 | 查询结果错误 | 使用确定性规则规划器，并展示 SQL 供用户检查。 |
| 图表维度过多 | 前端展示混乱 | 支持滚动图例、缩放条、多字段系列组合。 |
| 三周周期较短 | 功能范围过大 | 优先完成 MVP，企业级功能列入后续计划。 |
| API Key 泄露 | 安全风险 | API Key 只存后端 .env，前端不返回密钥。 |

# 11. 后续扩展方向

接入 MySQL、PostgreSQL、ClickHouse 等企业数据库。

增加权限系统，支持用户、角色、数据集权限。

增加 Python 沙箱，用于复杂统计分析。

增加 Word / PDF 报告导出。

增加模型调用监控、成本统计和限流。

建设离线评测集，持续评估智能体回答质量。

增加数据血缘、指标血缘和异常归因能力。

# 12. 总结

本项目旨在建设一个面向企业经营数据分析的数据智能体服务系统。系统以自然语言交互为入口，结合结构化数据查询、业务知识库检索、多轮会话管理和图表报告展示，实现从用户提问到分析结论的完整闭环。

本期三周项目重点完成可演示、可运行、可扩展的 MVP，为后续企业级数据智能体平台建设奠定基础。